## Slide 1
Phase 0「要件設計」コンサルティングのご説明
何を、なぜ、どのように進めるか
2026年2月16日
株式会社PreSoft / eMu 上田昌夫

## Slide 2
本日のお話の位置づけ ── これまでとの違い
これまで（12月・1月）
■ 現状の構造的課題の可視化
→ 3つの構造的要因を特定
■ 「仕事ナビ」構想の提言
→ 3原則と改革の方向性
■ 変革の方向性への合意
本日（2月）
■ コンサルティングの進め方の説明
→ なぜこの方法なのか
■ Phase 0 で何をするか
→ 具体的な活動と成果物
■ 皆さまにお願いすること
今日は「何を・どう進めるか」のお話です
2 / 33

## Slide 3
確認：私たちが共有した「現状認識」
ヒアリングから、3つの構造的課題が明らかになりました：
① データの「つなぎ目」の分断
→ 多重入力、月次決算が翌月25日まで確定しない
② ルール・知識の属人化
→ 按分ルール、手当計算、請求条件が担当者の頭の中に
③ 業務の不可視と「依頼-実行」関係の不全
→ 作業量が見えない、問い合わせが1日30-50件
これは「個人の問題」ではなく「仕組みの問題」です（12月報告書にて共有済み）
3 / 33

## Slide 4
確認：合意いただいた改革の方向性
3つの変革原則：
❶ 源流入力による一気通貫（リアルタイム・一個流し）
❷ 「知識」と「作業」の分離（ナレッジ・セントラル）
❸ 計画と実績による業務の可視化（PDマネジメント）
実現のロードマップ：
Phase 0：都市計画の策定（3ヶ月）← 今日はここの中身です
Phase 1：業務構造の整理と「止血」
Phase 2：パイロット検証
Phase 3：全社展開と継続的進化
4 / 33

## Slide 5
本日ご説明する4つのテーマ
① なぜこの進め方なのか
── コンサルティングの基本的な考え方
② 何を・何のために行うか
── Phase 0 の具体的な活動内容
③ 何が出来上がるのか
── 成果物のイメージ
④ 皆さまにお願いすること
── 風の村としてのご協力事項
ご説明 約40分 ＋ 質疑応答 約20分
5 / 33

## Slide 6
①
なぜこの進め方なのか
コンサルティングの基本的な考え方

## Slide 7
よくある失敗パターン（風の村でも起きていること）
「困った → ベンダーに相談 → パッケージ導入 → 合わない → 手作業が残る」
■ 風の村での実例：
・「ほのぼの」── 請求書の名寄せに非対応 → 紙5,000通の発送が残った
・ 給与システム ── 特殊手当を計算できず、手で上書き（強制入力）
・ 按分処理 ── 「楽々精算」等で対応しきれず手作業が継続
・ ベンダーに相談 →「膨大なコストがかかるから今のままの方がいい」
なぜこうなるか：業務の設計図なしにシステムを選んでいるから
比喩：「既製服を買ってから体に合わせて切る」のではなく「まず採寸してオーダーメイドする」
7 / 33

## Slide 8
私たちの考え方：「ビル建て替え」ではなく「都市計画」
ビル建て替え（従来型）
・古いシステムを新しく置き換える
・一発勝負（失敗すると大損害）
・完成するまで効果が見えない
・終わったら「次の建て替え」まで放置
都市計画（私たちのアプローチ）
・まずマスタープランを描く
・区画ごとに段階的に整備
・今の建物を使いながら進める
・終わりのない「まちづくり」
Phase 0 ＝ マスタープラン策定。「設計図なしに工事は始めません」
8 / 33

## Slide 9
業務を「4つの視点」で設計する
都市計画が道路・水道・用途地域・建築基準をセットで設計するように、
業務改革も4つの視点をセットで設計します：
❶ 業務の流れ
誰が何をどの順番で行うか（＝道路計画）
❷ 情報の流れ
どのデータがどこで生まれ、どこに届くか（＝上下水道計画）
❸ 道具の配置
どのシステムがどの仕事を助けるか（＝用途地域計画）
❹ 基盤
全体を支えるインフラ（＝建築基準）
この4つをバラバラに検討すると「つなぎ目」が生まれます。だからセットで設計します
9 / 33

## Slide 10
組織を「3つの階層」で捉える
風の村の活動全体を一つのシステムとして見ると、3つの階層に整理できます：
❶ サービス提供の層
利用者からの依頼を受け、サービスを提供し、記録・請求する流れ
❷ 経営資源を管理する層
人・モノ・お金・時間を配分し管理する仕事（人事給与、経理等）
❸ 現場で実行する層
日々のシフト実行、入金処理、物品発注など実世界との接点
各階層の中に「知識（ルール）」「計画と実績」「報告」の3つの側面があります
今、風の村では層と層の「つなぎ目」で情報が途切れている。これが多重入力の根本原因です
10 / 33

## Slide 11
仕事の流れを設計する3つの原則
私たちが業務の流れを設計するときの3つの原則：
❶ 計画 → 実行 → 確認（PDマネジメント）
計画を立て、実績を記録し、差を見て修正する
計画通りにいかないことが前提。リアルタイムに状況を把握する
❷ 依頼 → 約束 → 実行 → 検収
すべての仕事は「頼む → 引き受ける → やる → 確認する」の4ステップ
比喩：レストランの注文 → 厨房が受ける → 調理 → お客様が確認
❸ リアルタイム・一つずつ確実に
月末にまとめて処理するのではなく、発生のたびに完結させる
この原則がシステムに反映されていないと、途中で情報が途切れます
11 / 33

## Slide 12
この原則を当てはめると何が変わるか
現状
・月末にまとめて按分計算
→ 月末の業務集中と遅延
・紙の請求書を手作業で照合
→ 5,000通の紙が毎月発生
・シフト確定が25日ギリギリ
→ 人件費の見通しが立たない
・ベンダーに「変えられない」と言われる
原則適用後
・サービス記録時点で按分が自動連携
→ リアルタイムで経営数値を把握
・請求データが日次で確定
→ 紙を大幅に削減
・計画と実績の差がリアルタイムで見える
→ 早期の軌道修正が可能
・設計図があるから要望を正確に伝えられる
原則に沿って業務を再設計するから、システムが変わった後も仕組みが崩れません
12 / 33

## Slide 13
ヒアリングの方法：「聴く」から「構造化する」へ
■ 一般的なヒアリング：
「何に困っていますか？」→ バラバラの要望リスト → 構造がない
■ 私たちのヒアリング：
散らばった声から「共通の型（パターン）」を見つける
・質的研究手法（M-GTA等）：一人ひとりの話から組織全体の型を発見
・KJ法：バラバラの情報を構造的に整理
・生成AI：大量の聞き取り情報を高速にパターン化する道具
11月のヒアリングで「個別の愚痴」が「3つの共通構造問題」に集約できたのは、
この手法を使ったからです。
13 / 33

## Slide 14
「要件設計」とは何か
「要件設計」はシステムの仕様書ではありません。
「風の村の業務が、将来どのように流れるべきか」を描いた設計図です。
4つの階層で設計します：
❶ 業務要件 ── 「こういう仕事の流れにしたい」
❷ 運用要件 ── 「現場ではこう使いたい」
❸ 機能要件 ── 「こういうことができる道具がほしい」
❹ システム要件 ── 「その道具を動かすための条件」
比喩：注文住宅を建てるとき、施主が「どう暮らしたいか」を伝え、建築士が「間取り図」と「設備仕様書」に翻訳する
14 / 33

## Slide 15
私たちの3つの約束
❶ 全体を見てから、部分を決めます
部分最適ではなく、全体最適を設計する
❷ 現場の言葉を、設計の言葉に翻訳します
技術ではなく、業務の視点から入る
❸ 設計図ができてから、工事を始めます
手戻りを最小化する
15 / 33

## Slide 16
②
何を・何のために行うか
Phase 0「要件設計」の具体的な進め方

## Slide 17
Phase 0 の全体像：3ヶ月間の活動
3つの活動を並行して進めます：
A. ヒアリング調査（約2ヶ月間）
1日2回 × 週2日 × 約2ヶ月 ＝ 25～30セッション
B. 隔週プロジェクト会議（全期間）
2週間に1回 × 約3ヶ月 ＝ 6回程度
C. 分析・設計作業（コンサルタント側）
ヒアリング → 構造化 → 設計 → マスタープラン策定
3ヶ月後のアウトプット：マスタープラン ＋ 要件定義書 ＋ マスターデータ構造設計
17 / 33

## Slide 18
活動① ヒアリング調査 ── 皆さまの「仕事」を丸ごと理解する
■ 規模：約25～30回のセッション（1回 90分目安）
■ ペース：1日2回 × 週2日 × 約2ヶ月
■ 対象：管理本部の各部署 ＋ 現場（事業所）
■ ヒアリングで聞くこと：
・今のお仕事の流れを、最初から最後まで教えてください
・困っていること、工夫していること、変えたいこと
・他の部署や現場とのやりとり
「技術の話はしません。仕事の話を聞かせてください」
11月に管理本部5部署で実施したヒアリングを、全部署・現場に広げるイメージです
18 / 33

## Slide 19
活動② 隔週プロジェクト会議 ── 経過の共有と方向性の確認
■ 頻度：2週間に1回（約1時間）
■ 参加：風の村側プロジェクト責任者・主要メンバー ＋ コンサルタント
■ 各回の内容：
・ヒアリングで見えてきたことの中間報告
・方向性の確認と軌道修正
・次の2週間の計画共有
「密室で分析するのではなく、進捗を常に共有します」
進め方に疑問や懸念があれば、この場でいつでも方向修正できます
19 / 33

## Slide 20
活動③ 分析・設計作業 ── ヒアリングの「裏側」
コンサルタント側で、ヒアリングの合間に以下の作業を進めます：
Step 1 ヒアリング内容の文字起こし・整理（AI活用）
Step 2 業務フローの可視化（誰が・何を・いつ・どのデータで）
Step 3 課題の分類と構造化（パターンの抽出）
Step 4 あるべき業務モデルの設計
Step 5 システム要件への変換
1回1回のヒアリングが、設計図の一部になっていきます
20 / 33

## Slide 21
なぜ25～30回もの聞き取りが必要なのか
❶ 約50拠点の多様な業務を網羅するため
介護・保育・障害の各事業で業務が異なる
❷ 部署間の「つなぎ目」を見つけるため
構造的な問題は、部署と部署の接点に潜んでいる
❸ 十分な事例数で「共通の型」を抽出するため
少数の聞き取りでは、偏った設計図になってしまう
❹ 設計の精度を上げ、後の手戻りを防ぐため
設計図が粗いと、工事段階で想定外の問題が起きる
比喩：健康診断で血液検査1項目だけでは診断できない。全身を調べるから的確な治療方針が立てられる
21 / 33

## Slide 22
都市計画に例えると ── Phase 0 の位置づけ
ヒアリング ＝ 住民への聞き取り調査
今どこに住んで、どう暮らしているか
業務分析 ＝ 地質調査・交通量調査
地盤の強さや人の流れを把握する
要件設計 ＝ マスタープラン策定
ゾーニング、道路計画、優先整備エリアを決める
Phase 0 では「工事」はしません。設計図を共有し、合意してから着工します。
22 / 33

## Slide 23
③
何が出来上がるのか
Phase 0 の成果物

## Slide 24
Phase 0 で皆さまにお渡しするもの
3つの成果物：
❶ マスタープラン（基本計画 ＋ 実施計画）
「どこから・どう変えるか」の全体計画
❷ 要件定義書
「仕事ナビ」に何が必要かの仕様
❸ マスターデータ構造設計
「情報の背骨」の設計図
24 / 33

## Slide 25
① マスタープラン ── 「どこから・どう変えるか」の全体計画
■ 基本計画
・現状の業務構造の全体像（可視化された業務フロー）
・あるべき姿の設計（仕事ナビ構想に基づく将来モデル）
・ギャップ分析（現状と将来像のギャップ一覧）
■ 実施計画
・優先順位の提案（どの業務エリアから着手するか）
・フェーズ分けと概算スケジュール
・必要なリソースと投資規模の概算
経営判断の材料として使えるものを作ります
25 / 33

## Slide 26
② 要件定義書 ── 「仕事ナビ」に何が必要かの仕様
4つの階層で、業務の「設計図」を描きます：
❶ 業務要件 ── 新しい業務の流れの定義
（例：請求処理はこう変わる）
❷ 運用要件 ── 日常の運用ルールの定義
（例：データ入力の締め日はいつか）
❸ 機能要件 ── システムに必要な機能の一覧
（例：自動按分計算、リアルタイム進捗表示）
❹ システム要件 ── 技術面の条件
比喩：注文住宅の「間取り図」と「設備仕様書」。これがあれば、ベンダーに要望を正しく伝えられます
26 / 33

## Slide 27
③ マスターデータ構造設計 ── 「情報の背骨」の設計図
現状（バラバラ）
・ほのぼの、MJS、弥生、勤怠システム…
それぞれに職員情報・事業所情報を登録
・同じ職員が各システムで別の番号
・事業所の名称表記がシステムごとに違う
→ これが多重入力と不整合の根本原因
あるべき姿（統一）
・全システム共通の「元データ」を設計
・職員マスタ、事業所マスタ、
勘定科目マスタ、サービスマスタ等
・一箇所で更新すれば全体に反映
→ 「One Fact, One Place」の実現
比喩：住所体系の統一。番地がバラバラでは郵便も届きません
27 / 33

## Slide 28
④
皆さまにお願いすること
風の村としてのご協力事項

## Slide 29
Phase 0 を成功させるための4つのお願い
❶ ヒアリング対象者の選定と日程調整
各部署・事業所から、実務を担当されている方をご指名ください
❷ 既存資料・システム情報のご提供
マニュアル、帳票、システム仕様書等（完璧でなくて構いません）
❸ 隔週プロジェクト会議へのご参加
2週間に1回、約1時間の経過共有の場です
❹ プロジェクト責任者・連絡窓口のご決定
意思決定者と日常のやりとり担当者をそれぞれ1名
29 / 33

## Slide 30
なぜ「お任せ」ではなく「一緒に」なのか
コンサルタントは、業務設計の専門家です。
しかし、風の村の業務の専門家は、皆さまです。
設計図は、使う人と一緒に描かなければ、
使える設計図になりません。
一緒に作った設計図だからこそ、
実行段階で「自分たちのもの」になります。
大きな体制は不要です。少人数で機動的に進めます。
比喩：注文住宅は、打ち合わせに参加した人ほど完成後の満足度が高い
30 / 33

## Slide 31
ヒアリングを受ける方へのメッセージ
正解を答える場ではありません。
日頃の仕事を、そのまま教えてください。
困っていること、工夫していること、
「なんでこうなってるんだろう」と感じていること。
何を言っても大丈夫です。誰が何を言ったかは報告しません。
部長の皆さまから現場の方への声掛けをお願いします。「自由に話していい」という安心感がヒアリングの質を決めます
31 / 33

## Slide 32
まとめ：Phase 0 で実現すること
① 考え方
都市計画アプローチ 4つの視点 × 3つの階層 3つの原則で業務プロセス設計
② 活動内容
ヒアリング25-30回 隔週プロジェクト会議 分析・設計作業（3ヶ月）
③ 成果物
マスタープラン 要件定義書 マスターデータ構造設計
④ お願い
対象者選定・日程調整 資料提供 会議参加・体制決定
32 / 33

## Slide 33
次のステップ
☐ 本日の内容に関するご質問・ご意見（この場で）
☐ プロジェクト責任者・連絡窓口のご指名
☐ ヒアリング対象部署・対象者リストの作成
☐ 契約手続きの確認
☐ キックオフ会議の日程調整
スケジュール案：3月キックオフ → 4月ヒアリング本格実施 → 5月分析・設計・最終報告
33 / 33