## Slide 1
Phase 0「要件設計」
コンサルティングのご説明
何を、なぜ、どのように進めるか
2026年2月16日
株式会社PreSoft / eMu
上田 昌夫
Phase 0 Project Kickoff

## Slide 2
本日のお話の位置づけ ── これまでとの違い
これまで（12月・1月）
現状の構造的課題の可視化
→ 3つの構造的要因を特定
「仕事ナビ」構想の提言
→ 3原則と改革の方向性
変革の方向性への合意
本日（2月）
コンサルティングの進め方の説明
→ なぜこの方法なのか
Phase 0 で何をするか
→ 具体的な活動と成果物
皆さまにお願いすること
今日は「何を・どう進めるか」のお話です
Phase 0「要件設計」コンサルティング説明会
2 / 33

## Slide 3
確認：私たちが共有した「現状認識」
ヒアリングから、3つの構造的課題が明らかになりました：
1
データの「つなぎ目」の分断
多重入力、月次決算が翌月25日まで確定しない
2
ルール・知識の属人化
按分ルール、手当計算、請求条件が担当者の頭の中に
3
業務の不可視と「依頼-実行」関係の不全
作業量が見えない、問い合わせが1日30-50件
これは「個人の問題」ではなく「仕組みの問題」です（12月報告書にて共有済み）
Phase 0「要件設計」コンサルティング説明会
3 / 33

## Slide 4
確認：合意いただいた改革の方向性
3つの変革原則
1
源流入力による一気通貫
（リアルタイム・一個流し）
2
「知識」と「作業」の分離
（ナレッジ・セントラル）
3
計画と実績による業務の可視化
（PDマネジメント）
実現のロードマップ
0
Phase 0：都市計画の策定（3ヶ月）
← 今日はここの中身です
1
Phase 1：業務構造の整理と「止血」
2
Phase 2：パイロット検証
3
Phase 3：全社展開と継続的進化
Phase 0「要件設計」コンサルティング説明会
4 / 33

## Slide 5
本日ご説明する4つのテーマ
01
02
03
04
ご説明 約40分 ＋ 質疑応答 約20分
Phase 0「要件設計」コンサルティング説明会
5 / 33
なぜこの進め方なのか
コンサルティングの基本的な考え方
何を・何のために行うか
Phase 0 の具体的な活動内容
何が出来上がるのか
成果物のイメージ
皆さまにお願いすること
風の村としてのご協力事項

## Slide 6
01
Section
1
コンサルティングの基本的な考え方
なぜこの進め方なのか
Phase 0「要件設計」コンサルティング説明会

## Slide 7
よくある失敗パターン（風の村でも起きていること）
典型的な失敗サイクル
困った
導入
合わない
手作業残存
「ほのぼの」システム
請求書の名寄せに非対応
→ 紙5,000通の発送作業が残った
給与システム
特殊手当を計算できず、
手で上書き（強制入力）
按分処理
「楽々精算」等で対応しきれず
手作業が継続
ベンダー：「膨大な改修コストがかかるから、今の運用（手作業）のままの方がいいですよ」
なぜこうなるか（原因分析）
根本原因
業務の「設計図」なしに
システムを選んでいるから
── 例えるなら ──
既製服を買ってから
体に合わせて切る
（失敗）
VS
まず採寸して
オーダーメイドする
（あるべき姿）
まず「業務の型」を決めることが先決
Phase 0「要件設計」コンサルティング説明会
7 / 33

## Slide 8
私たちの考え方：「ビル建て替え」ではなく「都市計画」
ビル建て替え（従来型）
古いシステムを新しく置き換える
（単純なリプレース）
一発勝負
（失敗すると大損害・手戻り不可）
完成するまで効果が見えない
終わったら「次の建て替え」まで放置
スクラップ＆ビルドの繰り返し
都市計画（私たちのアプローチ）
まずマスタープランを描く
（全体の見取り図）
区画ごとに段階的に整備
今の建物を使いながら進める
終わりのない「まちづくり」
Phase 0 の役割
マスタープランの策定
「設計図なしに工事は始めません」
Phase 0「要件設計」コンサルティング説明会
8 / 33

## Slide 9
業務を「4つの視点」で設計する
都市計画が道路・水道・用途地域・建築基準をセットで設計するように、
業務改革も4つの視点をセットで設計します
業務の流れ
誰が何をどの順番で行うか。
業務プロセスの順序と役割分担。
Metaphor
＝ 道路計画
情報の流れ
どのデータがどこで生まれ、どこに届くか。
データの発生源と連携。
Metaphor
＝ 上下水道計画
道具の配置
どのシステムがどの仕事を助けるか。
適切なツールの選定と配置。
Metaphor
＝ 用途地域計画
基盤
全体を支えるインフラ。
セキュリティ、ネットワーク、ID管理。
Metaphor
＝ 建築基準
この4つをバラバラに検討すると「つなぎ目」が生まれます。だからセットで設計します
Phase 0「要件設計」コンサルティング説明会
9 / 33
1
2
3
4

## Slide 10
風の村の活動全体を一つのシステムとして見ると、3つの階層に整理できます
各階層の共通要素
知識（ルール）
計画と実績
報告
今、風の村では層と層の「つなぎ目」で情報が途切れています。これが多重入力の根本原因です。
Phase 0「要件設計」コンサルティング説明会
10 / 33
❸ 現場で実行する層
日々のシフト実行、入金処理、物品発注など実世界との接点
❷ 経営資源を管理する層
人・モノ・お金・時間の配分と管理（人事給与・経理等）
❶ サービス提供の層
利用者へのサービス提供、記録、請求
組織を「3つの階層」で捉える
情報の分断・多重入力
情報の分断・多重入力

## Slide 11
仕事の流れを設計する3つの原則
私たちが業務の流れを設計するとき、以下の3つの原則に基づいて設計します
01
計画を立て、実績を記録し、差を見て修正する。
計画通りにいかないことが前提。
リアルタイムに状況を把握する。
Point
「終わってから気づく」のではなく「やりながら修正する」
02
すべての仕事は4ステップ。
「頼む → 引き受ける → やる → 確認する」
曖昧な口頭依頼をなくす。
Metaphor
レストランの注文 厨房が受ける 調理 お客様が確認
03
月末にまとめて処理するのではなく、発生のたびに完結させる。
「一個流し」で溜め込まない。
Point
月末の残業を減らし、記憶が鮮明なうちに記録を確定する
この原則がシステムに反映されていないと、途中で情報が途切れます
Phase 0「要件設計」コンサルティング説明会
11 / 33
計画 → 実行 → 確認
（PDマネジメント）
依頼 → 約束 →
実行 → 検収
リアルタイム・
一つずつ確実に

## Slide 12
この原則を当てはめると何が変わるか
現状
按分処理
月末にまとめて按分計算
月末の業務集中と遅延
請求業務
紙の請求書を手作業で照合
5,000通の紙が毎月発生
経営管理
シフト確定が25日ギリギリ
人件費の見通しが立たない
システム改修
ベンダーに「変えられない」と言われる
業務に合わないシステムを強制
原則適用後
按分処理
サービス記録時点で按分が自動連携
リアルタイムで経営数値を把握
請求業務
請求データが日次で確定
紙を大幅に削減
経営管理
計画と実績の差がリアルタイムで見える
早期の軌道修正が可能
システム改修
設計図があるから要望を正確に伝えられる
要件定義書に基づく発注
原則に沿って業務を再設計するから、システムが変わった後も仕組みが崩れません
Phase 0「要件設計」コンサルティング説明会
12 / 33

## Slide 13
ヒアリングの方法：「聴く」から「構造化する」へ
一般的なヒアリング
「何に困っていますか？」
バラバラの要望リスト
構造がない（対症療法）
私たちのヒアリング 散らばった声から「共通の型（パターン）」を見つける
私たちのヒアリング
質的研究手法（M-GTA等）
一人ひとりの話から
組織全体の「型」を発見する
社会科学的アプローチ
KJ法
バラバラの情報を
グルーピングし、関係性を整理して
構造化する手法
生成AIによる分析
大量の聞き取りテキストを
高速に分析し、パターンを
客観的に抽出する道具
11月のヒアリングで「個別の愚痴」が「3つの共通構造問題」に集約できたのは、この手法を用いたからです
Phase 0「要件設計」コンサルティング説明会
13 / 33

## Slide 14
「要件設計」とは何か
「要件設計」はシステムの仕様書ではありません。
「風の村の業務が、将来どのように流れるべきか」を描いた設計図です。
01
02
03
04
Metaphor
施主（皆さま）
「どう暮らしたいか」を伝える
翻訳
建築士（私たち）
「間取り図」と「設備仕様書」を作る
Phase 0「要件設計」コンサルティング説明会
14 / 33
業務要件
「こういう仕事の
流れにしたい」
運用要件
「現場では
こう使いたい」
機能要件
「こういうことができる
道具がほしい」
システム要件
「その道具を動かす
ための条件」

## Slide 15
私たちの3つの約束
このプロジェクトを成功に導くために、私たちは以下の3つを約束します
01
部分最適ではなく、全体最適を設計します。
目の前の問題解決だけでなく、前後の工程を含めた全体の流れを整えます。
Point
「木を見て森を見ず」にならないように、まず全体図を描きます
02
技術の言葉ではなく、業務の視点から入ります。
「システムで何ができるか」ではなく「仕事で何をしたいか」を優先します。
Point
皆さまはITの専門家である必要はありません。仕事の話をしてください
03
いきなり作り始めません。
紙の上で何度もシミュレーションし、合意形成してから実装に進むことで、手戻りを防ぎます。
Point
「作ってみたけど使えない」という悲劇を回避します
コンサルタントとして、この姿勢を貫くことでプロジェクトの品質を担保します
Phase 0「要件設計」コンサルティング説明会
15 / 33
全体を見てから、
部分を決める
（全体最適）
現場の言葉を、
設計の言葉に翻訳
（業務起点）
設計図ができてから、
工事を始める
（手戻り最小化）

## Slide 16
02
Section
2
Phase 0「要件設計」の具体的な進め方
何を・何のために行うか
Phase 0「要件設計」コンサルティング説明会

## Slide 17
3つの活動を並行して進め、3ヶ月後にマスタープラン等の成果物を策定します
1ヶ月目（3月）
2ヶ月目（4月）
3ヶ月目（5月）
Phase 0「要件設計」コンサルティング説明会
17 / 33
全社・現場ヒアリング
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
整理・可視化
構造化・設計
マスタープラン策定
活動内容
A
ヒアリング調査
約2ヶ月間／25～30回
B
隔週プロジェクト会議
全期間／6回程度
C
分析・設計作業
コンサルタント作業
3ヶ月後の成果物
マスタープラン
全体計画・投資概算
要件定義書
業務・機能要件
マスターデータ
構造設計
情報の背骨
Phase 0 の全体像：3ヶ月間の活動

## Slide 18
規模
約 25～30 回
1セッション 90分目安
ペース
1日2回 × 週2日
期間：約2ヶ月間
対象
管理本部の各部署
＋ 現場（事業所）
11月に管理本部5部署で実施したヒアリングを、全部署・現場に広げるイメージです
ヒアリングで聞くこと
今のお仕事の流れを、最初から最後まで教えてください
困っていること、工夫していること、変えたいこと
他の部署や現場とのやりとり（情報の受け渡し）
「技術の話はしません。
仕事の話を聞かせてください」
── 私たちのスタンス
Phase 0「要件設計」コンサルティング説明会
18 / 33
活動① ヒアリング調査 ── 皆さまの「仕事」を丸ごと理解する

## Slide 19
頻度・時間
2週間に1回
1回あたり 約1時間
参加メンバー
風の村側PJ責任者
主要プロジェクトメンバー
コンサルタント
各回の主な内容
ヒアリングの中間報告
聞き取りで見えてきた課題や構造的な発見を、鮮度が高いうちに共有します
方向性の確認と軌道修正
分析の方向性が現場の実感とズレていないか確認し、必要に応じて修正します
次の2週間の計画共有
次にどの部署・どの業務を調査するか、スケジュールと対象を確認します
Phase 0「要件設計」コンサルティング説明会
19 / 33
「密室で分析するのではなく、進捗を常に共有します」
進め方に疑問や懸念があれば、この場でいつでも方向修正できます
活動② 隔週プロジェクト会議 ── 経過の共有と方向性の確認

## Slide 20
コンサルタント作業プロセス
ヒアリングデータ
設計図の完成
ヒアリングの合間に
これらの作業を積み重ねます
1回1回のヒアリングが、
設計図の一部になっていきます
Phase 0「要件設計」コンサルティング説明会
20 / 33
1
文字起こし・整理
AI活用
音声データのテキスト化と情報のタグ付け
2
業務フロー可視化
誰が・何を・いつ・どのデータで行っているかを図式化
3
課題の分類と構造化
事象（愚痴）から構造的要因（パターン）を抽出
4
あるべき業務モデルの設計
「仕事ナビ」構想に基づく将来フローの設計
5
システム要件への変換
業務設計をシステム機能要件に落とし込む
活動③ 分析・設計作業 ── ヒアリングの「裏側」

## Slide 21
なぜ25～30回もの聞き取りが必要なのか
多くの時間をかけて広範なヒアリングを行うには、4つの明確な理由があります：
1
約50拠点の多様な業務を網羅するため
介護・保育・障害の各事業で業務が異なるため、個別性が高い
2
部署間の「つなぎ目」を見つけるため
構造的な問題は、単独の部署ではなく部署と部署の接点に潜んでいる
3
十分な事例数で「共通の型」を抽出するため
少数の聞き取りでは、例外的な事例に引っ張られ偏った設計図になってしまう
4
設計の精度を上げ、後の手戻りを防ぐため
設計図が粗いと、工事段階で想定外の問題が起きコストと時間がかかる
比喩：健康診断で血液検査1項目だけでは診断できません。
全身をくまなく調べるからこそ、的確な治療方針が立てられるのです。
Phase 0「要件設計」コンサルティング説明会
21 / 33

## Slide 22
住民への聞き取り調査
今どこに住んで、
どう暮らしているか
Phase 0 - Activity A
ヒアリング
約50拠点の現場職員の声を集め、
現状の業務実態を把握する
地質調査・交通量調査
地盤の強さや
人の流れを把握する
Phase 0 - Activity C
業務分析
情報の「地盤（データ）」と
業務の「流れ（フロー）」を
構造的に分析する
マスタープラン策定
ゾーニング、道路計画、
優先整備エリアを決める
Phase 0 - Output
要件設計
あるべき姿の全体図を描き、
改革の優先順位を決める
Phase 0 では「工事（システム開発・導入）」はしません
設計図を共有し、合意してから着工します。手戻りを防ぐための期間です。
Phase 0「要件設計」コンサルティング説明会
22 / 33
都市計画に例えると ── Phase 0 の位置づけ

## Slide 23
03
Section
3
Phase 0 の成果物
何が出来上がるのか
Phase 0「要件設計」コンサルティング説明会

## Slide 24
コンサルティングの成果として、以下の3つを作成・納品します
01
02
03
Phase 0「要件設計」コンサルティング説明会
24 / 33
マスタープラン
「どこから・どう変えるか」の
全体計画
現状とあるべき姿のギャップを埋めるためのロードマップ。
経営判断の材料となる投資対効果やスケジュールを含みます。
基本計画
実施計画
投資概算
要件定義書
「仕事ナビ」に何が必要かの
仕様・設計図
ベンダーに正確な見積もりと開発を依頼するための技術文書。
業務、運用、機能、システムの4階層で記述します。
業務フロー
機能一覧
非機能要件
マスターデータ
構造設計
「情報の背骨」となる
共通データの設計図
バラバラになっている職員コードや事業所コードを統一するための設計。
「One Fact, One Place」を実現する基盤です。
コード統一
データ辞書
ER図
Phase 0 で皆さまにお渡しするもの

## Slide 25
基本計画
BASIC PLAN - WHAT & WHERE
現状の業務構造の全体像
可視化された業務フロー図。どこで何が起きているかを俯瞰します。
あるべき姿の設計
「仕事ナビ」構想に基づく、将来の理想的な業務モデル。
ギャップ分析
現状とあるべき姿の差分（ギャップ）の一覧。何を解決すべきかを明確化します。
実施計画
IMPLEMENTATION PLAN - HOW & WHEN
優先順位の提案
効果が大きく、実現可能性が高いエリアから着手するための提案。
フェーズ分けと概算スケジュール
「止血」→「検証」→「展開」の具体的な工程表。
必要なリソースと投資規模の概算
システム開発費だけでなく、教育や体制変更にかかるコストの試算。
「なんとなく」ではなく、「数値と根拠」を持って経営判断できる材料を作ります
Phase 0「要件設計」コンサルティング説明会
25 / 33
① マスタープラン ── 「どこから・どう変えるか」の全体計画

## Slide 26
業務・運用要件
BUSINESS & OPERATION - HUMAN SIDE
1
業務要件
新しい業務の流れの定義。「誰が・いつ・どう動くか」を描きます。
2
運用要件
日常の運用ルールや例外処理の定義。現場での使い勝手を定めます。
機能・システム要件
FUNCTION & SYSTEM - TECHNICAL SIDE
3
機能要件
システムに必要な具体的な機能の一覧。「道具」としての能力です。
4
システム要件
技術的な条件や制約。セキュリティ、性能、連携インターフェース等。
比喩：注文住宅の「間取り図」と「設備仕様書」に相当します。
これがあれば、ベンダーに「やりたいこと」を正しく伝え、見積もりのブレを防げます。
Phase 0「要件設計」コンサルティング説明会
26 / 33
② 要件定義書 ── 「仕事ナビ」に必要な仕様

## Slide 27
現状（バラバラ）
AS-IS: FRAGMENTED DATA
複数のシステムが独立稼働
ほのぼの、MJS、弥生、勤怠システム等が連携せず個別に存在しており、それぞれにデータ入力が必要です。
マスタの重複と不整合
同じ職員がシステムごとに別のIDで登録。事業所名称も「風の村」「風の村本部」など表記ゆれが発生しています。
結果：多重入力と手作業
これがデータ転記ミスや、月次決算が遅れる（手作業での名寄せが必要なため）根本原因です。
あるべき姿（統一）
TO-BE: UNIFIED STRUCTURE
「情報の背骨」の構築
全システム共通の職員マスタ、事業所マスタ、サービスマスタ等を設計し、データの定義を統一します。
One Fact, One Place
「一箇所で直せば、全てに反映される」仕組み。情報の発生源で一度だけ入力すれば済むようにします。
データ連携の基盤
共通ID（コード）により、異なるシステム間でもデータが自動的に流れ、集計が可能になります。
比喩：住所体系の統一。番地がバラバラでは郵便も荷物も届きません
Phase 0「要件設計」コンサルティング説明会
27 / 33
③ マスターデータ構造設計 ── 情報の背骨の設計図

## Slide 28
04
Section
4
風の村としてのご協力事項
皆さまにお願いすること
Phase 0「要件設計」コンサルティング説明会

## Slide 29
プロジェクトを円滑に進めるため、以下の4点についてご協力をお願いいたします
1
2
3
4
Phase 0「要件設計」コンサルティング説明会
29 / 33
ヒアリング対象者の選定と
日程調整
各部署・事業所から、実務の詳細を把握している担当者をご指名ください。
既存資料・システム情報の
ご提供
マニュアル、帳票、システム仕様書等をご提供ください。
※整理されていなくても、あるもので構いません
隔週プロジェクト会議への
ご参加
2週間に1回、約1時間の進捗共有会議へご参加ください。
方向性の確認と意思決定を行います。
プロジェクト責任者・
連絡窓口のご決定
意思決定を行う「責任者」と、日程調整などを行う「実務窓口」を
それぞれ1名ずつご指名ください。
Phase 0 を成功させるための4つのお願い

## Slide 30
なぜ「お任せ」ではなく「一緒に」なのか
設計図は、使う人と一緒に描かなければ、使える設計図になりません。
コンサルタントは「設計」のプロですが、風の村の「業務」のプロは皆さまです。
01
02
03
04
Metaphor
注文住宅は、打ち合わせに参加した人ほど完成後の満足度が高い
Phase 0「要件設計」コンサルティング説明会
30 / 33
コンサルタント
業務設計の専門家。
全体最適の視点と
設計手法を提供。
風の村の皆さま
業務（実務）の専門家。
現場の実情と
想いを提供。
共創プロセス
大きな体制は不要。
少人数で機動的に
設計図を描く。
実行段階
一緒に作るからこそ
「自分たちのもの」
として実行できる。

## Slide 31
正解を答える場ではありません
日頃の仕事を、そのまま教えてください。
困っていること、工夫していること、
「なんでこうなってるんだろう」と感じていること。
何を言っても大丈夫です。
匿名性の保証
個人の発言として報告しません
愚痴も大歓迎
部長の皆さまにお願いします
現場の方への事前の声掛けをお願いします。
「自由に話していい」「正直に話したほうが仕事が楽になる」という安心感がヒアリングの質を決めます。
ヒアリングを受ける方へのメッセージ
Phase 0「要件設計」コンサルティング説明会
31 / 33

## Slide 32
01
考え方
CONCEPT & APPROACH
都市計画アプローチ
全体最適のためのマスタープラン策定
4つの視点 × 3つの階層
業務・情報・道具・基盤をセットで設計
3つの原則
PDマネジメント・リアルタイム・発生源入力
02
活動内容
ACTIVITIES (3 MONTHS)
ヒアリング調査（25〜30回）
全部署・現場の業務実態と課題を把握
隔週プロジェクト会議（全6回）
進捗共有と方向性のすり合わせ
分析・設計作業
構造化、モデル設計、要件定義
03
成果物
DELIVERABLES
マスタープラン
基本計画・実施計画・投資概算
要件定義書
業務要件・機能要件・システム要件
マスターデータ構造設計
情報の背骨となる共通データ定義
04
お願い
REQUESTS
ヒアリング対象者の選定・調整
実務を知る担当者のご指名
既存資料・情報の提供
マニュアル、帳票、仕様書等
会議参加・体制決定
責任者と窓口の決定、隔週会議への参加
まとめ：Phase 0 で実現すること
Phase 0「要件設計」コンサルティング説明会
32 / 33

## Slide 33
アクションアイテム
本日の内容に関するご質問・ご意見 （この場で）
プロジェクト責任者・連絡窓口のご指名
ヒアリング対象部署・対象者リストの作成
契約手続きの確認
キックオフ会議の日程調整
スケジュール案
今後の流れ
3月
キックオフ会議
プロジェクト体制の確定と計画詳細の合意
4月
ヒアリング本格実施
各部署・現場へのインタビュー調査（約1ヶ月）
5月
分析・設計・最終報告
マスタープランの提示と次フェーズへの移行
次のステップ
Phase 0「要件設計」コンサルティング説明会
33 / 33