## Slide 1
Phase 0『要求設計』コンサルティング説明会
思考公開型：結果を生む考え方を共有する
2026年2月16日
株式会社PreSoft / eMu 上田昌夫

## Slide 2
本日の位置づけ
12月・1月で『課題』と『方向性』は共有済みです。
本日は、結果ではなく『判断の考え方』を共有します。
狙いは、幹部間で再利用可能な意思決定の物差しをそろえることです。
2 / 30

## Slide 3
先に結論
今回の要点は『何をしたか』より『どう考えるか』です。
思考が違えば、同じ課題でも結論は変わります。
思考が共有されると、結果の良し悪しに関わらず次の判断に活かせます。
3 / 30

## Slide 4
一般的な説明との違い
一般的な説明：What（何をしたか）/ Result（結果）中心
今回の説明：Why（なぜ）/ How（どう判断するか）中心
『思考→活動→成果』の順でご説明します。
4 / 30

## Slide 5
なぜ思考公開が必要か
結果だけの共有では、次回の再現性が低くなります。
思考手順を共有すると、組織として判断を積み上げられます。
今回のコンサルティングは、思考の共有自体が成果です。
5 / 30

## Slide 6
本日の4テーマ
① 我々の基本的考え方／方法論
② 何のために何をするか（Phase 0活動）
③ 何を作って何を見せるか（成果物）
④ 幹部の皆さまにお願いしたいこと
説明40分 + 質疑20分
6 / 30

## Slide 7
①
基本的な考え方／方法論
我々の思考OSを共有する

## Slide 8
思考の起点：課題は個人でなく構造
多重入力・属人化・不可視化は、個人能力の問題ではありません。
構造の問題として捉えることが、改革の出発点です。
したがって解決策は、個人努力でなく業務設計に置きます。
8 / 30

## Slide 9
三原理は『目標』でなく『前提』
PDマネジメント（計画と実績）
知識と作業の分離
リアルタイム一個流し
これらは追加要件ではなく、本来あるべき業務構造です。
9 / 30

## Slide 10
改革の定義
新しいことを足す改革ではありません。
本来つながっている業務を、つなぎ直す改革です。
『導入』より先に『構造を明らかにする』を置きます。
10 / 30

## Slide 11
判断順序（最重要）
仕事（業務構造）→ 機能 → システム
この順序を逆にすると、部分最適と手作業が増えます。
Phase 0は、この順序を守るための設計フェーズです。
11 / 30

## Slide 12
4視点で全体を捉える
業務の流れ（誰が何をいつ）
情報の流れ（どこで生まれどこへ届くか）
道具の配置（機能をどこに置くか）
基盤（運用と拡張を支える土台）
12 / 30

## Slide 13
3階層で断絶を見つける
サービス提供の層
経営資源を管理する層
現場で実行する層
層間の断絶が、多重入力と遅延の根本原因です。
13 / 30

## Slide 14
翻訳ルール：聴く→構造化→要件化
個別意見をそのまま要件化しません。
共通パターンを抽出して、構造課題に変換します。
その上で業務要件・運用要件へ落とし込みます。
14 / 30

## Slide 15
この方法論で防げること
場当たり導入の固定化
月末集中と遅延の常態化
ブラックボックス化した運用
判断の再現性を確保し、組織学習を可能にします。
15 / 30

## Slide 16
②
何のために何をするか
思考を実務に落とす

## Slide 17
Phase 0の目的（再定義）
目的は『資料を作ること』ではありません。
目的は『業務構造改革を実行できる設計』を確立することです。
何から着手し、どう展開するかを経営判断可能にします。
17 / 30

## Slide 18
3か月の活動設計
ヒアリング調査：25〜30回（管理本部 + 現場）
隔週プロジェクト会議：6回
分析・設計：全期間で反復実施
18 / 30

## Slide 19
なぜこの活動設計か
拠点を網羅して『偏った設計』を避けるため
つなぎ目の断絶を実地で特定するため
共通パターンを抽出して設計精度を上げるため
19 / 30

## Slide 20
進め方の特徴
密室で作らず、途中共有・途中修正を前提に進めます。
隔週会議で判断論点を明示し、遅延を防ぎます。
『見えないコンサル』にしないことを重視します。
20 / 30

## Slide 21
Phase 0でやらないこと
システム導入・個別実装は行いません。
ベンダー選定の確定もこの段階では行いません。
先に設計図を確定し、次フェーズで実装判断します。
21 / 30

## Slide 22
③
何を作って何を見せるか
思考の出力としての成果物

## Slide 23
成果物の全体像
① マスタープラン
② 要件定義書
③ マスターデータ構造設計
3つは『読む資料』でなく『決める資料』です。
23 / 30

## Slide 24
成果物① マスタープラン
全体像・優先順位・段階展開を示します。
どこから着手し、どこまでを次フェーズに送るかを判断できます。
概算観点を持ち、投資対効果の議論が可能になります。
24 / 30

## Slide 25
成果物② 要件定義書
業務要件 / 運用要件 / 機能要件 / システム要件の4階層
要望を仕様に翻訳し、ベンダー比較可能性を確保します。
『言った・言わない』を防ぐ共通基盤になります。
25 / 30

## Slide 26
成果物③ マスターデータ構造設計
One Fact, One Place を実現するデータ設計
多重入力・不整合・転記ミスを削減
将来の連携拡張の土台を作ります。
26 / 30

## Slide 27
④
幹部にお願いすること
思考を組織で機能させる条件

## Slide 28
4つのお願い
ヒアリング対象者の選定と日程調整
既存資料（規程・帳票・運用資料）の提供
隔週プロジェクト会議への参加
責任者・窓口・意思決定ルートの明確化
28 / 30

## Slide 29
なぜ幹部関与が必須か
前提・優先順位・範囲の判断は幹部の役割です。
ここが曖昧だと、現場は従来運用へ戻ります。
思考の合意が、改革実行性を決めます。
29 / 30

## Slide 30
まとめ：本日の合意事項
① 結果より先に思考を共有する
② Phase 0は実行設計を作るフェーズである
③ 成果物は経営判断の道具である
④ 幹部は意思決定プロセスのオーナーである
ご確認後、キックオフに向けた体制確定へ進みます
30 / 30